Российская Федерация Ростовская область Семикаракорский район Администрация Сусатского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013 № 96 х. Сусат

Об утверждении программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сусатского сельского поселения Семикаракорского района на 2014-2020 годы» Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Сусатское сельское поселение Семикаракорского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1.Утвердить Программу «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сусатского сельского поселения Семикаракорского района на 2014-2020 годы. (Приложение 1) 2. Утвердить «Методику оценки эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Сусатское сельское поселение Семикаракорского района на 2014-2020 годы». (Приложение 2) 3. Постановление от 23.11.2011г. №117 «О разработке и утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Сусатского сельского поселения на 2012-2014 годы» считать утратившим силу с 01.01.2014г. 4. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сусатского сельского поселения Семикаракорского района на 2014-2020 годы», мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств местного бюджета. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2014г. 6. Контроль за выполнением Постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Сусатскогоо сельского поселения по вопросам муниципального хозяйства Н.Б. Манаеву. 7. Постановление вступает в силу с момента подписания. Глава Сусатского сельского поселения Ю.А. Меркулов Постановление вносит: специалист Манаева Н.Б.

Приложение № 1

к Постановлению

Администрации Сусатского сельского

поселения

от 08.10.2013 г. № 96

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУСАТСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2014-2020 ГОДЫ»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сусатского сельского поселения на 2014-2020 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав муниципального образования Сусатского сельское поселение |
| Заказчик Программы | Администрация Сусатского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Сусатского сельского поселения |
| Основные цели, задачи Программы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры в Сусатском сельском поселении. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 гг. Сусатского сельского поселения; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы: 2014-2020годы. |
| Объем реализации Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет: в 2014-2020 годах — 9386,4 тыс. руб. - в том числе: - средства местного бюджета - 2735,4 тыс. руб. - средства областного бюджета - 6651,0 тыс. руб. - Объемы средств местного и областного бюджета для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - -Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. |
| Исполнители программы | - Администрация Сусатского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | - Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории Сусатского сельского поселения |
| Ожидаемые, конечные результаты реализации программы | -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе; -улучшение экологической ситуации на территории Сусатского сельского поселения -рациональное использование природных ресурсов; -повышение эффективности и качества коммунальных услуг; - -снижение себестоимости коммунальных услуг. |

Раздел:1 .  Характеристика сферы реализации  Программы

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сусатского  сельского поселения на 2014-2020 годы» (далее – Программа) разработана  во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программ комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики  Сусатского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

Численность населения в Сусатском  сельском поселении 3450 человек, пользуется питьевой водой 1465 человек, так же на территории расположены социально – значимые учреждения: Сусатская и Слободская СОШ , Филиалы детского сада «Теремок» в х.Костылевка и х.Слободской, ФАП х.Сусат, х.Костылевка, х. Новоромановский, х. Слободской, пожарная часть,  и другие объекты. В хуторе  95% износ водопроводных сетей. Все сооружения строились в 60 – 70 годы  прошлого столетия. Трубопровод не выдерживает номинального давления, необходимого для работы системы. Следовательно, ОКК крайне необходима  поэтапная замена всей системы водоснабжения. В связи с этим, имеется потребность в увеличении расходов на данные цели.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Сусатского  сельского поселения характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, и как следствие, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальных финансовых  потребностей организаций  коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы основные ожидаемые конечные результаты  программы)

Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 гг. в Сусатском  сельском поселении.

Для достижения цели предполагается решение следующих задач:

- - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2014-2020 гг. в Сусатском  сельском поселении;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения  и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

В результате реализации программы  будут получены следующие эффекты:

- повысится надежность водоснабжения снизится аварийность в системах водоснабжения на 10%;

- повысится надежность и срок службы систем водоснабжения;

- повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

- улучшится экологическая и санитарная обстановка.

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № пп | Наименование целевых индикаторов и показателей Программы | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Повышение качества предоставления коммунальных услуг | % | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Повышение срока службы водопровода | % | 0 | 10 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Раздел 3. . Срок реализации Программы:

Программа реализуется в течение  2014-2020  годов.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Главной целью основных мероприятий Программы, обеспечение населения Сусатского  сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо строительство дополнительных водозаборных сооружений с использованием современных методов очистки воды.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Общая потребность в средствах на восстановление и модернизацию  объектов коммунальной инфраструктуры до 2020 года составляет - 9296,4тыс. руб.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации  на территории поселения возможно путем объединения усилий ОКК  и Сусатского сельского поселения. Поэтому, одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация Программы позволит:

- использовать бюджетные средства для реализации  проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений  в объекты коммунальной инфраструктуры;

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ожидаемыми непосредственными результатами представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 5..  Информация по ресурсному обеспечению программы

Развитие нормативной правовой и методической базы развития коммунальной инфраструктуры  в Сусатском  сельском поселении обусловлено объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ. Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы  в поселении являются:

- совершенствование полномочий органов местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства;

- разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий по коммунальной инфраструктуре;

Руководителем Программы является Администрация Сусатского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Объем средств необходимый для реализации программы  представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Сусатского сельского

поселения на 2014-2020 годы»

Перечень основных  мероприятий муниципальной программы

« Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сусатского сельского поселения

на 2014-2020 годы»

| № | Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Ориентировочная стоимость тыс. руб. | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Регенерация скважины х. Сусат | 332,7 | 80,1 | 0 | 84,2 | 0 | 84,2 | 0 | 84,2 | Средства местного бюджета |
| 2 | Регенерация скважины х. Слободской | 248,5 | 0 | 80,1 | 0 | 84,2 | 0 | 84,2 | 0 | Средства местного бюджета |
| 3 | Реконструкция разводящих сетей водопровода по ул.Гагарина протяженностью 0,26 км | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
| 4 | Реконструкция разводящих сетей водопровода по ул.Мира протяженностью 0,4 км | 151,5 | 0 | 151,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
| 5 | Капитальный ремонт скважины по адресу: х.Слободской | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
| 6 | Капитальный ремонт скважины по адресу: х. Сусат | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Средства местного бюджета |
| 7 | Разработка ПСД по объектам: - Строительство водопровода в х. Сусат, х. Слободской, - строительство артезианской скважины в х. Слободской, - строительство водонапорной башни в х. Слободской | 5050 | 0 | 0 | 150 | 4900 | 0 | 0 | 0 | Средства областного бюджета |
| 8 | Приобретение и установка водонапорной башни «Рожновского» х. Слободской | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства областного бюджета |
| 9 | Бурение скважины в х. Слободской | 1051 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства областного бюджета |
| 10 | Приобретение запчастей на ГАЗ 473892 (водовозка) | 454,6 | 60 | 63,1 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | Средства местного бюджета |
| 11 | Ремонт погружных насосов для скважин | 331,1 | 43,7 | 45,9 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | Средства местного бюджета |
| 12 | Разработка схем водоснабжения | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
| 13 | Проведение энергоаудита водопроводных сетей | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства местного бюджета |
| 14 | Прочие мероприятия по развитию коммунального хоз. | 227 | 30 | 31,5 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 3,1 | 33,1 | Средства местного бюджета |
|  | ИТОГО | 9386,4 | 603,8 | 1122,1 | 1432,9 | 2531,9 | 3031,9 | 431,9 | 231,9 |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Сусатского сельского

поселения на 2014-2020 годы»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сусатского сельского поселения на 2014-2020 г.г.»

| Механизм реализации № п/п | Наименование программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сусатского сельского поселения на 2014-2020 годы | Бюджет поселения Областной бюджет | 2645,4 6651,0 | 513,8 0 | 572,1 550,0 | 231,9 1201,0 | 231,9 2300,0 | 431,9 2600 | 431,9 0 | 231,9 0 |

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем водоснабжения являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

- Оценка социально- экономической и экологической эффективности

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Сусатского сельского

поселения

от  08.10.2013 г. № 96

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Комплексного развития системы  коммунальной инфраструктуры Сусатское сельское поселение Семикаракорского района  на 2014-2020 годы.»

1.Оценка эффективности реализации программы «Комплексное развития системы  коммунальной инфраструктуры Сусатское сельское поселение Семикаракорского района  на 2014-2020 годы.»

(далее – Программа) осуществляется заказчиком Программы  – Администрацией Сусатского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы.

2.В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых

индикаторов реализации мероприятий  Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi)  – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия

Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия                                                                       Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на

реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                                           БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств

по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств

на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора

по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.